# 润物细无声项目计划书

大学生家教机会与学习过程服务平台

参赛赛事及届次  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

参赛赛道及组别  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

申报学校  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

所属学院  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

项目负责人  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

团队名称  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

指导教师  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

联系电话  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

提交日期  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 项目基本信息

| 信息项 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 润物细无声 NURTURE |
| 项目定位 | 面向大学生教员与学习者家庭的机会匹配和学习过程服务平台 |
| 产品现状 | 已完成本地功能实现与技术验收；外部渠道及线上商业运营尚待验证 |
| 参赛年度和赛事 |  |
| 赛道和组别 |  |
| 学校和学院 |  |
| 负责人姓名和学籍 |  |
| 项目启动日期 |  |
| 企业名称和登记状态 |  |
| 注册资本及股权结构 |  |
| 知识产权登记状态 |  |
| 试点地区及合规服务范围 |  |
| 真实用户和经营收入 |  |
| 累计投入和融资需求 |  |
| 联系方式 |  |

财务金额、市场统计、团队身份、调研结论、合作关系及获奖证明由对应材料确认后填写。留白不代表数值为零或事项不存在。

# 目录

第一章 执行摘要	4

第二章 项目背景与创办初衷	5

第三章 需求与市场分析	6

第四章 竞争分析与项目定位	7

第五章 产品与服务方案	8

第六章 技术方案与创新特点	10

第七章 研发进展与实践验证	11

第八章 商业模式与单位经济逻辑	12

第九章 营销与推广策略	13

第十章 运营管理与服务质量	13

第十一章 社会价值与就业带动	14

第十二章 团队与组织管理	15

第十三章 专业实践与个人成长	16

第十四章 合规方案与知识产权	17

第十五章 财务预测与经济可行性	19

第十六章 融资方案与资金使用	22

第十七章 实施进度与阶段目标	23

第十八章 风险分析与应对	24

第十九章 中长期发展规划	25

第二十章 附件与参赛证明材料	26

# 第一章 执行摘要

## 项目概述

润物细无声源于大学生寻找家教兼职的亲身经历，致力于连接认真教学的大学生与有学习需求的家庭，通过机会匹配和持续反馈，让教员有机会被看见，让家长理解服务过程，让学习者按照自己的节奏成长。

现有产品实现四类角色工作台及约课、订单、退款、课堂记录、学习任务、测评和申诉等流程，已完成独立本地环境验收。真实用户增长、教学效果和盈利能力仍需试点证据验证。

## 问题与解决思路

项目以真实教员展示回应信息渠道不足，以约课与交易确认明确责任，以课堂和任务记录回应家长对学习过程的关注。需求的普遍性、严重程度和付费意愿将在第三章的调研中验证。

## 阶段成果与落地条件

| 事项 | 现有依据 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 产品可运行性 | 213项后端测试、220项接口检查、33页面双尺寸走查通过 | 在独立服务器复验并开展真实使用观察 |
| 交易与权限治理 | 19项越权拒绝检查；退款预览执行和备注隔离验证 | 合规审查及持牌渠道对接 |
| 市场与社会价值 | 创办动机和完整服务流程已形成 | 补充访谈、问卷、试点反馈与就业质量指标 |
| 商业可持续性 | 收费与运营方案可设计 | 确定实际收费、单位经济模型及现金流 |

## 商业模式与资源需求

拟在服务合规确认后开展小规模验证，检验按已履约服务收取公开费用的可行性。收费、成本、收入和融资预测留待真实材料确定；真实短信、支付渠道与线上部署仍需外部资源。

试点地区及首年服务目标：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

拟定收费标准：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

资金需求与预期财务结果：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第二章 项目背景与创办初衷

## 创办初衷

在大一下学期的时候，由于家庭经济条件有限，我开始尝试通过兼职来减轻生活上的经济负担。

当时，我想到了家教。对于一名大学生而言，家教不仅能够发挥自己所学的知识，也是一种相对灵活的兼职方式。

然而，真正开始寻找家教机会时，我才发现，事情远没有想象中那么简单。

对于没有人脉、没有资源的普通大学生来说，想要找到一份合适的家教工作并不容易。可靠的信息渠道有限，一些中介机构还会收取信息服务费用，而支付了费用，也未必意味着能够顺利获得工作机会。更让我担忧的是，在缺乏有效保障的情况下，个人信息、资金交易乃至双方的合法权益，都可能面临风险。

那时，我开始思考一个问题：

为什么一个愿意认真教学的大学生，想要获得一份家教机会，会如此困难？

后来，我又逐渐意识到，困难并不只存在于大学生这一端。

对于家长而言，寻找一位合适、负责、值得信任的家教老师，同样不是一件容易的事。即使顺利开始补课，家长也未必能够清楚地了解孩子每一阶段学到了什么、哪些问题得到了解决、又取得了怎样的进步。

于是，一个想法慢慢在我心中形成。

能不能建立这样一个平台？

让有能力、有责任心的大学生，不必因为缺少渠道而失去展示自己的机会；让有需求的家长，能够更加方便、透明地寻找适合孩子的老师；让每一次约课、授课、支付与反馈，都有清晰的流程和相应的保障。

更重要的是，我希望家教不再只是一次简单的知识交易。

老师能够认真了解每一个孩子的学习情况，家长能够看见孩子一点一滴的变化，而孩子也能够按照自己的节奏，在循序渐进的引导中建立信心、获得成长。

这便是我萌生创办这个平台想法的原因。

它最初源于一个普通大学生想要通过自己的努力减轻家庭负担的愿望，却也承载着我后来逐渐坚定的期待：

让认真付出的教员有机会被看见，让每一份托付都得到认真回应，让教育的每一点进步都有迹可循。

## 项目使命与服务原则

项目将机会公平、服务透明和学习过程可见作为产品设计原则。教员能够凭真实资料与持续教学记录建立可信形象；家长能够了解课程目标、约课状态和反馈；学习者能够在阶段目标和具体任务中看见自己的变化。平台应保护个人信息，明确各方责任，不以保证提分或保证获得工作替代实际服务。

## 问题来源与发展记录

创办经历发生时间及相关材料：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

项目立项时间：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

重要版本和人员贡献记录：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第三章 需求与市场分析

## 目标用户和需求假设

| 用户 | 需要解决的问题 | 需要验证的证据 |
| --- | --- | --- |
| 大学生教员 | 可靠机会、资料展示、明确报酬和工作安排 | 求职经历访谈、渠道成本、机会转化和收入到账情况 |
| 学习者家庭 | 教员适配、费用透明、过程反馈和纠纷处理 | 家长访谈、选择标准、付费意愿与投诉经历 |
| 学习者 | 适合的学习节奏、具体任务和及时反馈 | 在监护与授权下的使用观察及阶段学习记录 |
| 运营与合作方 | 准入审核、质量追踪、异常处理和审计 | 管理工作量、服务规则和合规访谈 |

初期拟限定一个地区或高校周边的可管理范围，围绕经过合规确认的服务内容组织小规模验证。具体城市、院校、学段和学科范围尚未确认，不能把全国在校生或家庭数量直接当作本项目可服务市场。

首个目标地区：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

首批教员来源：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

允许服务的年龄及内容范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## 行业环境和市场容量

市场容量采用由具体地区、可服务人群和实际付费行为逐层估计的方法。总体潜在需求、团队可覆盖需求和试点可获得需求分别测算；使用公开统计时记录发布机构、年份、区域与统计口径。学科类培训的政策限制先于交易规模测算，不能将不具备经营条件的需求计入可服务收入。

| 指标 | 数值 | 统计口径和来源 |
| --- | --- | --- |
| 目标地区学习者或家庭数量 |  |  |
| 符合服务范围的家庭数量 |  |  |
| 目标高校教员候选数量 |  |  |
| 实际需求比例 |  |  |
| 可接受课时费用 |  |  |
| 预计年度服务次数 |  |  |
| 可服务市场规模 |  |  |
| 首年可获得市场规模 |  |  |

## 一手调研设计与结果

拟开展教员、家长、学习者和相关运营人员访谈，并用问卷验证共同问题。访谈重点是上一次找家教或找学生的完整经历、选择依据、支付风险、课后反馈和退出原因；问卷记录有效样本、地域、招募方式与重复样本剔除方法。未成年人参与调研前应取得适当授权，避免索取不必要的敏感信息。

| 调研项目 | 实际记录 |
| --- | --- |
| 调研时间和地点 |  |
| 调研方法及招募方式 |  |
| 访谈人数和受访者类型 |  |
| 问卷发放数和有效数 |  |
| 样本结构及偏差说明 |  |
| 主要发现与反例 |  |
| 原始记录或附件编号 |  |

访谈记录、统计结果与用户意愿材料在形成后填入附件。创办人的个人经历不能代替完整市场调查，原型测试账户也不能作为真实客户样本。

# 第四章 竞争分析与项目定位

## 可比较的产品和服务类型

竞争对象包括教学机会中介、线上教师匹配平台、教学管理软件与互动课堂工具。Preply提供线上教员发现和语言学习服务；Moodle是可部署的开源学习管理系统；ClassIn提供互动课堂和教学管理工具。这些产品对应不同价值环节，不能据此认定其用户人群、经营许可或服务范围与本项目完全相同。[6][7][8]

| 参照对象 | 公开定位 | 本项目的比较重点 |
| --- | --- | --- |
| Preply | 线上教员匹配和语言学习 | 供需匹配、教员展示及持续学习体验 |
| Moodle | 开源学习管理系统 | 课程、作业、测评和学习记录的组织方式 |
| ClassIn | 互动课堂和教学管理工具 | 课堂协作、教学管理；本项目尚无内置音视频 |
| 本地中介或高校渠道 | 具体对象待填写 | 渠道费用、信息真实性、责任及履约反馈 |

## 定位与差异化假设

润物细无声拟围绕大学生教员机会与家庭学习过程的连续关系组织服务：找老师后继续记录约课、课堂、任务和家长反馈。拟形成的差异是服务人群与流程治理的一体化，而不是声称检索、支付、作业或测评功能本身在行业中首创。差异化能否成立，应由目标人群访谈、对照使用和真实留存验证。

成熟平台拥有品牌、用户规模、教学资源或课堂技术优势。本项目现阶段的优势是可调整的本地原型和较完整的流程；弱项是真实获客、教员质量控制、合规资源及线上服务保障。上述优势不等于已建立不可复制的技术壁垒。

## 竞品实测记录

| 实测对象 | 版本和日期 | 费用与服务体验 | 原始依据 |
| --- | --- | --- | --- |

访谈确认的用户选择原因：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

试点后形成的可验证竞争优势：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第五章 产品与服务方案

## 四类用户的服务分工

学生端表达学习需求、检索教师、管理课程和学习任务；教员端维护资料、档期和定价，审核预约并记录教学反馈；家长端通过有效监护绑定查看学习过程和家庭订单；运营端处理资质、账户、异常交易与申诉。角色之间使用明确的授权关系，教师内部备忘与学生公开反馈分别管理。

## 现有功能与用户价值

| 功能 | 已经实现的行为 | 解决的具体问题 |
| --- | --- | --- |
| 教员展示与发现 | 资料、公开详情、科目检索、收藏、最多三人对比 | 让教员有可展示的服务信息，让家庭比较适配条件 |
| 档期与约课 | 可用档期、审批、改期、取消预览与确认 | 降低安排冲突，明确变更影响 |
| 监护授权 | 家长申请、学生确认、有效绑定后授权 | 避免以家长身份访问无关学习者信息 |
| 订单与争议处理 | 订单、演示支付、线下确认、全额退款预览执行 | 记录交易过程与处理依据 |
| 课堂履约 | 课前任务、外部会议链接、开始结课及课堂记录 | 把约课与授课事实联系起来 |
| 学习过程 | 阶段目标、计划、任务提交和教师反馈 | 让短期任务与长期目标关联 |
| 资料和作业 | 资料附件、错题、复习任务和存储容量反馈 | 持续保存学习问题与教师反馈 |
| 测评与报告 | 客观题测评、评分、教师批注和家长查看 | 呈现具体作答结果，不虚构掌握度 |
| 沟通与通知 | 课前咨询、私有附件、站内通知 | 保留必要沟通并提示服务状态 |
| 客服与治理 | 关联课程工单、证据、回复、办结和审计 | 形成异常处理路径和责任记录 |

## 完整服务旅程

需求填写 → 教员检索与比较 → 档期预约和教师审批 → 监护授权与订单确认 → 授课与课堂记录 → 任务提交和反馈 → 周报查看或问题申诉。每一步均应让用户理解当前状态、下一步动作及可能影响。

现有取消、退款使用先预览再确认的流程，预览不直接改变资金。实际课堂使用外部会议链接，平台不提供自研音视频。支付与充值演示只证明状态流程可运行，不证明真实资金托管、第三方担保或真实渠道已开通。

## 服务内容和收费公示

| 服务内容 | 适用人群及范围 | 标准与价格 | 责任及退款条件 |
| --- | --- | --- | --- |

正式服务协议及版本：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

服务责任主体：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第六章 技术方案与创新特点

## 技术实现

平台采用Angular前端、Java25与Spring Boot后端、PostgreSQL数据库的模块化单体结构。功能按业务领域组织，身份、预约、订单、支付、学习与运营之间有明确边界。数据结构通过版本迁移管理，接口权限、输入校验、重复请求控制和关键行为审计共同约束交易及学习操作。

架构优先满足当前团队的维护与验证能力，不通过增加微服务数量制造技术先进性。检索使用真实课程与教师数据，推荐理由依照明确条件生成；当前没有接入大模型，不宣称具有人工智能诊断、自动提分或医学干预能力。

## 可验证的创新方向

| 创新方向 | 具体设计 | 可验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 服务流程整合 | 机会匹配与课后目标、任务、周报相连接 | 对照传统只交换联系方式的使用过程，记录遗漏与管理成本 |
| 授权关系管理 | 家长绑定、教师授课关系、记录作者边界 | 不同角色真实调用与越权拒绝检查 |
| 操作可追溯 | 变更影响预览、关键确认、证据和审计 | 实际争议处理时核对可还原性 |
| 学习节奏支持 | 具体任务、分阶段目标、清楚状态和低干扰界面 | 观察用户能否理解、完成及持续使用 |

这些设计体现本项目的服务组织思路，不等于已获得专利或证明行业独创。创新程度与效果仍需竞品实测及真实用户研究，不把通用开发框架、数据库或普通表单称为原创核心技术。

## 安全与可维护性

现有系统以角色及对象归属限制数据访问，敏感材料受控下载，重复高后果操作受幂等和状态约束，重要操作留审计记录。本地测试覆盖并发退款、防重复支付、授权解绑及文件读取等场景；生产监控、安全评估、病毒扫描和服务等级目标仍需正式环境验证。

核心技术的成员原创贡献说明：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

代码和依赖知识产权核验材料：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第七章 研发进展与实践验证

## 已经完成的研发成果

截至2026年10月12日，平台已有可运行的本地全栈产品，数据库迁移为V1至V22。现有主要功能在隔离数据库和独立端口完成检查，未使用测试程序改变原业务库资金与订单。这一结果支持产品可演示与代码可交付，不直接支持真实用户增长、教学有效性或商业盈利结论。[9]

| 验证内容 | 实际结果 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 后端测试 | 49单元与架构测试、164集成测试通过 | 真实PostgreSQL；零失败、错误与跳过 |
| 接口旅程 | 220项通过，0失败 | 全新隔离库，覆盖交易与学习主流程 |
| 权限探针 | 19项正确拒绝，0确认漏洞 | 角色与对象授权抽检，不等于完整渗透测试 |
| 网页使用 | 12套实际操作旅程；33页面双尺寸 | 1280px及375px；111张成功截图 |
| 生产构建 | Angular production构建通过 | 本地构建，无构建警告 |
| 部署准备 | 配置门禁和交付包校验通过 | 未实际完成公网全栈部署 |

## 发现问题后的改进

本轮验收发现并修复了关闭沙箱后仍能发起模拟支付、课堂内部备忘向非作者泄露、手机教师对比和材料表单横向溢出。修复后重新执行完整回归，并通过实际网页操作核对。研发过程以发现问题、解释原因和复验结果形成证据，而不是仅展示页面截图。

## 仍需要真实实践的部分

| 实践项目 | 地点和时间 | 实际参与者 | 结果及佐证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教员与家长访谈 |  |  |  |
| 原型可用性观察 |  |  |  |
| 合法范围内的服务试点 |  |  |  |
| 教师质量及学习过程评估 |  |  |  |
| 付费与续用验证 |  |  |  |
| 第三方合规和技术审查 |  |  |  |

测试账户、演示订单和本地钱包不是实际经营数据。真实用户数、成交额、收入、就业增收和教学结果在取得可核对材料后填写，不能用开发数据库统计替代。

# 第八章 商业模式与单位经济逻辑

## 价值创造和交付

项目拟把教员准入、需求匹配、约课管理和学习反馈组织为连续服务。家庭获得可理解的选择与过程信息，教员获得真实展示和教学管理工具。商业可持续性取决于这些服务是否降低双方实际成本、提高稳定履约，而不取决于页面功能数量。

## 拟采用的收入方式

| 拟选方式 | 收费对象和对应服务 | 适用条件 | 实际标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约服务费 | 按约定对已完成的服务收取公开费用 | 用户认可、合同明确、支付结算合规 |  |
| 教学管理工具订阅 | 面向确有持续管理需求的教员或合作方 | 验证付费意愿，不重复收费 |  |
| 合作方管理服务 | 向依法开展业务的合作主体提供管理支持 | 具有合作协议和明确职责 |  |
| 其他收入 | 具体内容待确定 | 不出售个人信息，不影响教员排序公正 |  |

收费方案属于拟定安排。建议不向大学生预先售卖未经保证的工作机会，避免把注册费、押金或信息费作为主要收入。所有实际费率、收费时间、取消规则和退款扣除条件另行公示；研发中的结算比例不直接成为商业收费承诺。

## 成本和经济性

主要成本包括教员审核、服务运营与客服、研发维护、云服务、短信和支付渠道、合规与保险等。应把一次匹配成功后的持续履约成本纳入计算，不能只计算服务器费用。平台成交总额不是平台营业收入，退款及教员报酬也不能混记为平台利润。

| 单位经济指标 | 计算口径 | 实际或预测值 |
| --- | --- | --- |
| 单笔平台净收入 | 单笔平台收入减相关退款调整 |  |
| 单笔可变成本 | 渠道、运营和服务支持成本 |  |
| 单笔贡献毛利 | 单笔净收入减单笔可变成本 |  |
| 获客成本 | 同口径获客支出除新增有效付费客户 |  |
| 客户贡献周期 | 按实际留存、履约和退款情况估算 |  |
| 获客回收期 | 由持续贡献与获客成本测算 |  |

商业模式验证结果及用户付费证据：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第九章 营销与推广策略

## 先验证需求再扩大推广

初期拟围绕一个可管理的地域和校园来源组织种子教员，邀请自愿参与的家庭体验经过合规确认的流程。宣传重点应是服务内容、费用、教员真实资料及反馈方式，不使用保证提分、名校身份等无法证实的营销承诺，也不把尚未签约的学校或机构写成合作伙伴。

## 渠道与转化路径

| 拟试验渠道 | 具体方式 | 评价指标 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高校与学生组织 | 经授权开展介绍和招募 | 有效报名、审核通过、持续履约 |  |
| 家庭与社区触达 | 经许可开展需求访谈和体验 | 真实需求、满意度、付费或续用意愿 |  |
| 内容展示 | 发布真实操作说明和教学过程案例 | 咨询转化、信息理解和投诉情况 |  |
| 用户转介绍 | 经明确规则邀请真实用户推荐 | 推荐质量、持续使用、激励成本 |  |

转化链路拟按接触、咨询、注册、审核或监护授权、约课、履约、反馈及续用记录。指标分别保留分母、时间窗和流失原因；同时观察无法匹配、退款与退出，不只报告成功案例。

## 品牌和信任建设

品牌沿用润物细无声，强调教学中的耐心、持续反馈和责任。公开教员信息应区分自报经历与已核验材料，评价只来自实际服务，商业激励不伪装成自然评价。家长与教员能够清楚找到退款及申诉入口，才能形成长期信任。

实际推广渠道和合作授权：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

阶段获客目标与测量方法：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

品牌素材与使用授权：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第十章 运营管理与服务质量

## 教员招募与准入

拟设置身份、教育背景、适用资格及教学能力审核，审核结果与有效期限分别记录。大学生身份不自动等于具备全部教学服务资格；面对未成年人学科类服务时，须先核实相关规定。准入后通过示范授课、持续反馈、投诉和复核管理质量，不能只凭上传证件一次性认定合格。

## 履约与教学反馈

运营应检查预约确认、课前沟通、到课情况、课堂目标、课后任务和阶段反馈是否完整。退款、改期与缺勤规则在服务前告知；异常预约应提供处理入口。学习报告以实际课程和作答记录为依据，不把单次测评直接解释成长期能力提升，也不承诺考试结果。

| 运营事项 | 拟定控制措施 | 责任人 | 时限标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 教员审核和复核 | 材料核验、异常留证、定期复核 |  |  |
| 课程执行 | 状态与授课事实核对、缺勤处理 |  |  |
| 投诉和申诉 | 证据、双方陈述、处理与复查记录 |  |  |
| 退款和对账 | 审核、授权执行、重复操作保护 |  |  |
| 数据与资料 | 访问控制、最小采集、保留与退出规则 |  |  |
| 系统故障 | 监控、备份、恢复与用户通知 |  |  |

## 异常处置与服务退出

发生人身安全、未成年人权益、信息泄露或资金异常时，应先控制影响并保护证据，按责任分工通知相关主体；普通投诉不能直接替代退款决定。平台内部处理并不排除消费者依法投诉或救济。停运时须有订单、退款、教员报酬与数据处置安排。

实际服务质量标准及反馈结果：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

客服排班和复核制度：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

应急联系人及流程附件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第十一章 社会价值与就业带动

## 预期社会价值

项目希望减少普通大学生因信息渠道不足而失去机会的情形，让教员的认真投入能够通过真实资料、课堂记录和反馈被识别。就业价值应体现为依法获得的真实机会、稳定履约和合理报酬，而不是把平台注册量当作带动就业人数。

对家庭和学习者而言，平台拟通过明确目标、持续反馈和可追溯记录帮助理解学习过程，减少费用与责任信息不清产生的纠纷。平台不以增加补课频次作为唯一成功标准，也不将困难家庭或学习困难群体用于营销标签。

## 公益与普惠方案

可探索与经确认的公益组织或社区共同开展学习支持，但公益对象、服务内容、经费来源和志愿者责任应事先明确。公益服务与商业服务分别统计、分别告知；尚未实际开展的活动不写成既有公益成果。

| 评价指标 | 统计方法 | 目标值 | 实际值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 获得真实机会的教员 | 去重且实际完成至少一次合法服务 |  |  |
| 教员报酬与工作质量 | 真实到账、工时及纠纷记录 |  |  |
| 家庭服务透明度 | 费用理解、记录可查、申诉体验 |  |  |
| 学习过程改善 | 目标和反馈质量、用户观察 |  |  |
| 公益覆盖和支持质量 | 合法授权、实际服务记录与反馈 |  |  |
| 就业带动 | 直接岗位与教员机会分别统计 |  |  |

已开展社会实践或公益活动：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

实际受益证明与反馈附件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第十二章 团队与组织管理

## 创办人与核心成员

创办人的动机来自大学生兼职经历，项目需要技术、教育服务、运营、市场及财务合规能力相互配合。现有成员的姓名、专业、履历和实际贡献在下表填写，不因拟设岗位而认定人员已到位。

| 姓名 | 学校专业和年级 | 项目岗位 | 实质贡献与投入 |
| --- | --- | --- | --- |

## 指导教师与外部支持

| 姓名或单位 | 身份及专业领域 | 实际支持内容 | 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- |

## 拟定组织和协作机制

拟由项目负责人统筹范围与阶段目标；产品研发负责功能与安全；教学运营负责教员和服务质量；市场负责调研及推广；财务合规负责资金记录、合同和许可核查。重要定价、收费上线、敏感信息和退款执行应明确审批与复核权限，避免只由研发人员决定经营规则。

拟以版本记录、会议纪要、任务成果与用户反馈记录成员贡献。人员变更时维护代码、资料和账户权限的交接；股权、收益和知识产权归属由实际参与者协商形成书面约定。

团队分工和决策机制：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

股权或收益分配：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

成员稳定性和激励安排：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

人员补充计划：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第十三章 专业实践与个人成长

## 从亲身问题到项目实践

项目体现从生活经历中发现问题、把问题拆解为具体服务流程、用软件原型检验流程的实践路径。创办人需要从关注能否找到一份兼职，进一步理解家庭需求、信息可信度、履约责任与社会服务边界。个人成长应由实际参与与反思呈现，不用团队职务或工具生成内容替代能力证明。

## 专业知识与创业知识结合

产品研发可以体现需求分析、软件设计、数据库、测试与权限治理知识的应用；真实创业实践还需要学习用户研究、教学质量、财务测算、组织协作与合规判断。具体课程、科研训练、指导教师投入和学校孵化支持依据真实材料填写，不推定项目已经与某课程或科研成果关联。

| 课程或训练经历 | 参与成员 | 如何应用于项目 | 成果及反思 |
| --- | --- | --- | --- |

## 团队贡献与成长证据

| 成员或教师 | 实际任务 | 投入及成果 | 能力变化及证明 |
| --- | --- | --- | --- |

学校支持及孵化材料：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

复盘和个人成长叙述：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第十四章 合规方案与知识产权

## 教育服务范围与经营前提

项目涉及未成年人及家教场景，服务范围需要结合校外培训监管规则和当地执行要求核实。《校外培训行政处罚暂行办法》对未经审批开展校外培训及变相学科类培训作出规定；仅改称家教、咨询或信息撮合不当然排除监管适用。产品具备约课功能，不等于已经取得经营条件或教员资格。[3]

在面向未成年人组织付费服务前，拟向所在地相关主管部门或专业机构核实业务属性、服务内容、人员要求和许可责任。未完成确认前以非经营性的产品演示和自愿需求调研为主；具体允许开展的服务、经营主体及合作方式在取得材料后填写，不擅自扩大承诺。

| 核验事项 | 责任主体 | 结论及材料编号 |
| --- | --- | --- |
| 服务对象、内容及学科属性 |  |  |
| 办学或经营条件与相关许可 |  |  |
| 教员资格和身份审核要求 |  |  |
| 平台及合作方责任边界 |  |  |
| 网站、网络服务备案与适用资质 |  |  |
| 服务协议与消费者权益条款 |  |  |

## 未成年人及个人信息保护

拟按最小必要原则收集资料，分别说明使用目的、公开范围和保留期限。个人信息保护法对敏感信息及不满十四周岁未成年人的信息处理有专门规定，包括监护人同意要求；现有角色与监护绑定功能不能替代完整的告知、同意和权益响应机制。[4]

公开教师资料应与私有证件分离；课堂公开反馈与教师内部备忘分别授权。试点前完善监护人授权、隐私告知、访问和删除申请、第三方服务协议、泄露应急和数据保留规则。健康或注意力相关信息不用于医学判断，且不在非必要情况下采集。

## 支付结算及消费者权益

真实支付须选择有相应资质的银行或支付服务机构，并核实平台的收款、分账、退款与结算安排。非银行支付业务受专门监管，产品中的钱包和余额记录不证明平台获得资金托管或支付业务资格；不能以演示余额承诺对真实资金提供担保。[5]

正式服务须明确授课费用、平台收入、教员报酬、退款条件和取消责任。是否允许储值、预付费以及资金路径须另行审查；上线前应完成真实回调验签、异常对账和重复退款测试。未经确认，不让客户向个人账户支付平台承诺托管的费用。

## 知识产权与成果归属

| 事项 | 权利人或授权方 | 登记或授权记录 | 证明附件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 软件源代码及原创范围 |  |  |  |
| 第三方代码和开源许可 |  |  |  |
| 品牌、域名与商标 |  |  |  |
| 图像、字体和界面素材 |  |  |  |
| 教学资料和试题版权 |  |  |  |
| 软件著作权或专利 |  |  |  |

成员和学校成果归属约定：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

外部法律或合规核验结论：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第十五章 财务预测与经济可行性

## 预测基础和数据口径

预测以已确认的合法服务范围、收费方案和实际运营能力为基础。下列报表按第一年至第三年保留，起始年份、实际历史数据和全部金额待填写。成交额、客户预付资金与教员报酬不直接作为平台营业收入；补贴、融资和主营收入分别记录，收入确认及税务处理由适用会计规则确认。

预测起始年份：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

金额单位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

期初资金与实际投入：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

主要数据来源和编制责任人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

| 关键假设 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效付费家庭数 |  |  |  |
| 参与并履约的教员数 |  |  |  |
| 每家庭平均年度履约课时 |  |  |  |
| 平均每课时收费 |  |  |  |
| 平台实际费率或单笔收费 |  |  |  |
| 退款率和取消率 |  |  |  |
| 持续使用或续用比例 |  |  |  |
| 新增付费用户获客成本 |  |  |  |
| 每单运营与渠道成本 |  |  |  |
| 人员规模和固定成本 |  |  |  |
| 税费与收入确认假设 |  |  |  |

## 三年利润预测

| 项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 履约服务收入 |  |  |  |
| 工具或合作服务收入 |  |  |  |
| 其他营业收入 |  |  |  |
| 营业收入合计 |  |  |  |
| 营业成本 |  |  |  |
| 毛利 |  |  |  |
| 市场推广费用 |  |  |  |
| 运营管理费用 |  |  |  |
| 研发维护费用 |  |  |  |
| 财务费用 |  |  |  |
| 税金及附加 |  |  |  |
| 其他损益 |  |  |  |
| 利润总额 |  |  |  |
| 所得税费用 |  |  |  |
| 净利润 |  |  |  |

## 三年现金流预测

| 项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 期初现金余额 |  |  |  |
| 经营现金流入 |  |  |  |
| 经营现金流出 |  |  |  |
| 经营现金净额 |  |  |  |
| 投资现金流入 |  |  |  |
| 投资现金流出 |  |  |  |
| 投资现金净额 |  |  |  |
| 筹资现金流入 |  |  |  |
| 筹资现金流出 |  |  |  |
| 筹资现金净额 |  |  |  |
| 现金净增加额 |  |  |  |
| 期末现金余额 |  |  |  |

现金余额不包含无权自由使用的客户资金。即使收入增长，退款、应付教员报酬和渠道结算时间差也可能形成资金压力，应逐月核对首年的现金安排。

## 三年资产负债预测

| 项目 | 第一年 | 第二年 | 第三年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货币资金 |  |  |  |
| 应收款项 |  |  |  |
| 预付款及其他流动资产 |  |  |  |
| 固定及无形资产净额 |  |  |  |
| 资产总额 |  |  |  |
| 应付教员报酬及其他应付款 |  |  |  |
| 预收及合同负债 |  |  |  |
| 借款及其他负债 |  |  |  |
| 负债总额 |  |  |  |
| 实收资本及资本公积 |  |  |  |
| 累计未分配利润 |  |  |  |
| 所有者权益合计 |  |  |  |
| 负债和所有者权益合计 |  |  |  |

## 盈亏平衡和敏感性分析

单期平台净收入按已履约服务数量、收费方式和退款调整测算；贡献毛利为平台净收入扣除相关可变成本。固定成本除以单笔贡献毛利可以估计盈亏平衡所需单量，但当贡献毛利非正时不能据此声称可以通过扩大规模实现盈利。现金安全期另以可自由使用资金和净流出测算。

| 情景或指标 | 对应假设 | 结果 | 采取的措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准情景 |  |  |  |
| 需求较低情景 |  |  |  |
| 获客成本上升情景 |  |  |  |
| 退款增加情景 |  |  |  |
| 盈亏平衡单量或收入 |  |  |  |
| 现金安全期 |  |  |  |
| 投入回收期 |  |  |  |

实际经营财务记录及凭证编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第十六章 融资方案与资金使用

## 资金需求与来源

项目拟先确定小规模验证所需的最低资金和可交付成果，再决定自筹、学校支持、合规资助或外部融资。融资金额、估值和股权比例不由示例数字推定；已获得资金和拟申请资金分别记录，不将尚未批准的资助当作到位现金。

| 资金来源 | 拟申请或投入金额 | 已实际到位金额 | 条件与证明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发起人及团队自筹 |  |  |  |
| 学校创新创业支持 |  |  |  |
| 政府或公益资助 |  |  |  |
| 外部股权融资 |  |  |  |
| 其他来源 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

## 资金用途与里程碑

| 用途 | 预算 | 支付安排 | 对应交付结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研与用户研究 |  |  |  |
| 教员审核与教学质量 |  |  |  |
| 服务器、短信及渠道 |  |  |  |
| 研发维护与安全验证 |  |  |  |
| 合规、合同及知识产权 |  |  |  |
| 试点运营与推广 |  |  |  |
| 风险准备和周转资金 |  |  |  |

## 融资条件与投资退出

拟融资总额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

拟议估值及股权安排：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

融资用途和使用期限：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

投资人权利与治理约定：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

后续融资条件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

依法约定的退出机制：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

涉及股权、借款或回购安排时，须说明适用条件和现金流约束，不承诺固定收益、保本回报或必然退出。融资计划不能以未验证的市场份额或模拟订单估值。

# 第十七章 实施进度与阶段目标

## 按证据推进的实施路径

研发原型已完成本地验收。接续工作拟先核实服务范围与经营前提，补充真实需求调查，再完善正式渠道和开展可控试点；产品、市场与资金条件均成立后才扩大服务。某一阶段缺少关键条件时调整时间与范围，不把尚未具备的资源写成已完成事项。

| 阶段 | 主要工作 | 验收成果 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地原型 | 现有交易与学习流程研发验证 | 已形成报告、测试记录与源码交付 | 截至2026年10月12日 |
| 范围核验 | 服务主体、合规范围、数据与收费规则 | 明确可开展的服务及证明 |  |
| 需求研究 | 教员及家庭访谈、原型可用性观察 | 可核对的原始材料和问题清单 |  |
| 渠道与部署 | 独立服务器、短信、持牌支付及安全配置 | 真实投递、结算、恢复与监控验证 |  |
| 小规模试点 | 合法范围内招募、履约与质量追踪 | 真实用户、成本、投诉和反馈记录 |  |
| 运营改进 | 复核单位经济、人员能力与服务标准 | 达到继续或暂停条件的复盘 |  |
| 稳步扩展 | 按地区和服务能力复制 | 证明质量及现金流可持续 |  |

## 资源依赖与阶段门槛

当前尚无短信服务商、支付商户、测试服务器与域名。真实在线服务须先具备这些资源和适用许可，才能进行全栈验收。性能P95在既有本机负载验证中未达预设门槛，需在独立环境复测；不能由本地功能通过直接推断支持大规模商业用户。

| 阶段指标 | 目标值 | 实际值 | 继续或暂停判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供需匹配与履约质量 |  |  |  |
| 用户理解和可用性 |  |  |  |
| 教员审核与投诉处理 |  |  |  |
| 单位经济和现金安全 |  |  |  |
| 系统性能及恢复 |  |  |  |
| 服务许可与授权 |  |  |  |

# 第十八章 风险分析与应对

## 主要风险及应对措施

| 风险 | 对项目的影响 | 拟采取措施 |
| --- | --- | --- |
| 监管与资质 | 服务内容或组织方式不符合要求 | 先核实业务属性和人员条件；未确认前不收费上线 |
| 供需不足 | 无法形成有效匹配，推广浪费 | 限定试点范围，记录无匹配原因和退出意愿 |
| 教学质量 | 未达到承诺、损害用户信任 | 审核、示范授课、过程反馈、投诉与复核 |
| 人身和未成年人权益 | 服务互动产生安全或权益问题 | 适当监护授权、行为规则、举报和应急机制 |
| 支付及退款 | 资金误记、重复结算或无法退款 | 持牌渠道、清晰合同、对账、授权与状态防重 |
| 信息与内容安全 | 证件、聊天或学习资料泄露 | 最小必要、对象权限、保留制度与安全评估 |
| 技术与服务中断 | 预约和学习过程无法持续 | 监控、备份恢复、容量与并发验证 |
| 团队及知识产权 | 人员退出、归属争议或侵权 | 真实贡献记录、书面归属约定、授权审查 |
| 现金流与融资 | 成本投入早于收入或资金不足 | 低成本验证、分阶段支出、现金安全线 |

## 风险评估与责任安排

| 风险事项 | 概率及影响等级 | 负责人 | 预警与处置时间 |
| --- | --- | --- | --- |

## 暂停经营与退出预案

若合法服务条件不成立、持续履约质量不足、重大安全问题未解决或现金低于约定安全线，应暂停新增订单并保护在途用户。退出方案需分别处理退款、教员报酬、资料和个人信息、合同终止及系统留档。不能靠继续预收用户资金填补经营缺口。

资金安全线和暂停条件：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

停运后订单及数据处置约定：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第十九章 中长期发展规划

## 近期验证目标

近期重点是让产品在一个明确的合法服务范围内接受真实使用检验。先证明教员来源可信、用户理解流程、服务能稳定履约，并形成与收费相对应的成本和质量记录。服务器、渠道和经营条件未就绪时，继续完成非经营性调研与可用性改进。

## 中期服务能力建设

在试点证明有效后，拟完善教员持续评价、争议复查、运营培训和学习过程质量标准。技术扩展应由实际需求驱动：是否接入成熟音视频工具、外部提醒或合作管理系统，分别核实成本、隐私与服务责任，不为了参赛叙述提前承诺全部能力。

## 长期复制与合作

长期可探索经授权的区域合作与教学管理服务，但复制必须保留合规范围、教员质量和财务可持续条件。平台积累的是可审查的服务规则与用户信任，不以未经授权出售学习者数据或制造过度补课需求作为增长方式。

| 规划期间 | 区域和服务范围 | 用户与运营目标 | 资金与条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一年 |  |  |  |
| 第二年至第三年 |  |  |  |
| 第四年至第五年 |  |  |  |

已签署的合作计划：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

合作资源和可执行承诺：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

# 第二十章 附件与参赛证明材料

## 成果与荣誉清单

| 成果或奖项名称 | 时间 | 颁发或登记单位 | 证书及项目关联 |
| --- | --- | --- | --- |

## 附件目录

| 编号 | 应备材料 | 当前依据或待补项 |
| --- | --- | --- |
| A01 | 负责人及成员学籍、身份材料 |  |
| A02 | 指导教师身份和实际指导记录 |  |
| A03 | 原始访谈、问卷及统计口径 |  |
| A04 | 真实试点、用户授权及反馈 |  |
| A05 | 本地功能验收报告与代码版本 | 现有报告2026年10月12日；本地提交ecee1b7 |
| A06 | 产品真实界面及功能说明 | 隔离环境成功走查截图；非客户运营证明 |
| A07 | 知识产权和素材授权 |  |
| A08 | 合作协议或意向及责任边界 |  |
| A09 | 登记、许可及适用合规材料 |  |
| A10 | 财务凭证、投入和融资材料 |  |
| A11 | 社会实践、公益与就业佐证 |  |
| A12 | 成果奖项证书 |  |
| A13 | 参赛承诺、推荐和签章材料 |  |

## 现有产品界面

以下为本地隔离环境的实际产品页面，使用测试账户和演示数据。它们展示功能与界面，不证明真实招生、营收、用户规模或学习效果。

图1 教学资料与作业页面 本地测试环境

图2 运营审计页面 本地测试环境

## 赛事适配与材料核对

本计划书按照项目介绍、市场、产品、技术、运营、团队、财务、融资、风险和附件组织内容，并补充个人成长、社会价值及实践证据。中国国际大学生创新大赛不同赛道和组别的评审有所区别；挑战杯在这里指中国大学生创业计划竞赛，不能直接替代课外学术科技作品竞赛的申报书。正式申报以目标年度、学校及赛道通知为准。[1][2][10]

| 核对事项 | 对应章节 | 正式申报确认 |
| --- | --- | --- |
| 创办动机与个人成长 | 第二、十三章 |  |
| 产品创新和技术贡献 | 第五、六、七章 |  |
| 产业价值及商业逻辑 | 第三、四、八、十五章 |  |
| 团队及教师实际贡献 | 十二、十三章 |  |
| 社会价值和实践过程 | 七、十一章及附件 |  |
| 发展前景及融资风险 | 十六至十九章 |  |
| 资料真实性和成果归属 | 十四章及全部附件 |  |
| 资格、组别、篇幅及签章 | 封面及项目基本信息 |  |

学校要求的额外章节或材料：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

## 参考资料

[1] 中国国际大学生创新大赛2026评审规则 学校创新创业中心发布附件

https://www.jzun.edu.cn/sczx/upload/files/2026/9/22/85f62432904e23fd.pdf

[2] 第十五届挑战杯中国大学生创业计划竞赛通知 赛事官网高校专区

https://gaoxiao.tiaozhanbei.net/d1204/article/49690/

[3] 校外培训行政处罚暂行办法 教育部令第53号

https://www.moe.gov.cn/jyb_xxgk/xxgk/zhengce/guizhang/202309/P020230912334455128870.pdf

[4] 中华人民共和国个人信息保护法 国家互联网信息办公室

https://www.cac.gov.cn/2021-08/20/c_1631050028355286.htm

[5] 非银行支付机构监督管理条例 中国人民银行

https://www.pbc.gov.cn/tiaofasi/144941/144953/5174993/index.html

[6] Preply官方网站 产品和教员服务说明

https://preply.com/

[7] Moodle官方文档 About Moodle

https://docs.moodle.org/en/About_Moodle

[8] ClassIn官方网站 产品与解决方案

https://www.classin.com/

[9] 本项目《全功能本地验收报告》及《交付说明》，2026年10月12日；项目文档PROJECT_HANDOFF、PROJECT_CONTEXT及ARCHITECTURE。创办初衷由项目发起人提供。

[10] 高校商业计划书提纲及创赛写作参考

https://www.lfnu.edu.cn/cxcy/col/1572843127955/2022/01/17/1642415768052.html

[11] 中南大学创新创业平台 创赛计划书参考

https://equ.csu.edu.cn/article/detail/8/10

网络资料核对日期为2026年10月12日。平台官方页面用于产品定位比较，不作为行业规模或本项目市场份额的数据来源。商业报表及效果指标以项目原始材料为准。